2023年区《政府工作报告》落实情况一览表

填报单位（公章）：区商务和投资促进局

| 序号 | 年度任务目标 | 责任单位 | 年度任务落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 社会消费品零售总额保持平稳增长 | 区商促局 | 2023年，我区实现社会消费品零售总额132.57亿元，增幅9.0 %。 |
| 8 | 建成百思利动力电池精密结构件、熵路智慧储能、创能富锂锰基正极材料。 | 区商促局 | 督促百思利加快装修进度，设备尽快到位；熵路智慧储能已完成设备安装，正在设备调试阶段，预计本月底试生产。创能富锂锰基正极材料已于2023年7月16日试生产，产品小样已通过多家企业测试，已与星恒电源股份公司签订供货协议，并完成1吨多供货。 |
| 13 | 积极推进中科智谷科创园、施密特电梯制造项目，引领装备制造迈向高端化、智能化。 | 区商促局 | 加快中科智谷科创园项目土地手续审批、土地征收；施密特电梯项目用地继续选址经济开发区新增项目用地。 |
| 16 | 启动枣庄港泊位改造提升、长河港业铁路专用线建设，健全公铁水协同联运体系，扎实开展临港产业招商，塑造“以港兴产、以产强港”发展格局。 | 区商促局 | 目前，投资5.6亿元的京东物流“公铁水”多式联运项目已签约，选址于薛城区枣庄内陆港区域，占地107亩，总建筑面积7.2万平方米。计划打造成为全国物流服务新高地、及联通全球的综合物流枢纽。 |
| 17 | 依托双子星城市广场、德鑫广场等楼宇资源，成立招商专班，完善招引政策，大力引进信息服务、研发设计、金融保险、法律会计等新兴服务业态，催生一批纳税过千万元楼宇。 | 区商促局 | 目前，全区累计摸排闲置楼宇23处、53.17万平方米，2023年累计盘活10.159万平方米。 |
| 20 | 引导万达广场、天穹新视界聚集高端业态，发展首店经济、夜间经济，打造一批核心商圈、特色街区，提升城市商业品质。 | 区商促局 | 依托万达广场、银座商城、恒太城引进了星巴克、优衣库、千江月、哈吉客、欧珀莱等品牌名店、首店。持续推进商业设施配套完善、提档升级。 |
| 29 | 加大“准四上”企业帮扶力度，动态调整培育库、种子库，落实财政奖补政策，确保年内新增“四上”企业85家以上。 | 区商促局 | 2023年，我区新增批零住餐企业112家，净增89家。 |
| 41 | 加快建设便民服务中心，完善大型居住区周边便民业态、公共交通等配套功能，打造15分钟城市便民服务圈，让城市更加美丽宜居。 | 区商促局 | 2023年，已申报临城街道八一社区便民生活圈、新城街道嘉豪社区便民生活圈。 |
| 62 | 压实“链长制”责任，勾画产业链“全景图”“ 现状图”“招商图”。 | 区商促局 | 聚焦全市“6+3”产业体系，出台《招商引资提升“十大行动”实施意见》，细化梳理新能源（锂电）、高端化工、高端装备等12条产业链，构建区级领导牵头，部门镇街国企联动的招商工作体系。联合区重大项目推进中心，建立通报机制，2023年已印发工作通报14期。 |
| 63 | 瞄准国内外500强、央企和行业头部企业，深入开展驻点招商、基金招商、委托招商，力争全年签约落地过亿元项目60个以上、过50亿元项目5个以上、过100亿元项目2个以上。 | 区商促局 | 2023年1—11月份，市认定我区新签约亿元以上项目80个，总投资额490.58亿元。其中，过10亿元项目24个，总投资额374.16亿元；过50亿元项目1个，总投资额50亿元。市认定我区新开工亿元以上项目56个，总投资额418.21亿元。其中，过10亿元项目12个，总投资额340.9亿元； 过50亿元项目3个，总投资额212.2亿元；百亿元以上项目1个，总投资额112亿元。 |
| 64 | 依托龙工场、阿里巴巴跨境电商产业园，推动电 商企业转型发展跨境电商。 | 区商促局 | 配合大龙网做好外贸企业调研活动，依托大龙网开展拉美专场网贸会，并举办全区跨境电商培训班，新引进外贸企业21家。同时，引导企业积极参加省市级各类跨境电商培训会，大力发展外贸新业态。 |
| 65 | 组织企业参加日韩进口博览会等大型展会，深 耕“ 一带一路”、RCEP 国家市场，新增实绩出口企业 30 家。 | 区商促局 | 及时发布日韩进口博览会、“一带一路”沿线国家、RCEP国家展会及相关国家市场拓展线上培训会，2023年新增实绩出口企业30家。 |
| 66 | 推动杰富意等外资企业增资扩股，引导内资企业通过参股并购等方式吸引外资，年内实际使 用外资8000万美元以上。 | 区商促局 | 2023年，预计实际使用外资6721万美元。 |