区住建局2024年第二季度《惠民实事》任务目标落实情况表

	序号
	年度任务目标
	责任单位
	第二季度进展情况

	5
	完成文鑫花园等 15 个小区供电改造。
	区住建局

薛城供电中心

物环集团
	已完成

	3
	改造老旧小区18个、59.38平方米，惠及居民4953户，完善小区功能配套，改善居民居住条件。
	区住建局
	本年度改造香江花园、怡苑小区等18个老旧小区，涉及房屋187栋、面积59.38万平方米，惠及群众4953户。截至目前18个老旧小区已全部开工，约完成总工程量的62%。其中站前小区等3个项目已完成改造任务。

	 19
	推动住宅小区业主委员会组建率达到90%以上、专业化物业服务覆盖率达到 98%以上，打造“美好家园”优质服务企业 6 家、“美好家园”示范小区 10 个。
	区住建局
	全区275个小区成立业主委员会262家，业委会组建率为95.27%；专业化物业服务覆盖率为99%；已选定6家物业企业重点培塑“美好家园”优秀企业；选定10个小区培塑“美好家园”示范项目。

	 4
	对全区换热站进行回收，实施中央花城等小区供热二网改造提升，引进第三方积极落实智慧化供热，提升供热保障水平。
	区住建局

晟鸿集团
	 长白山路供热主管网正在紧张施工中，9月份前完成三中门前接口。中央花城二网改造工程经多方协调、论证确定更换老旧入户阀门部件，正常施工中。智慧化供热已全面开展施工，目前有两个小区已接近完工。



	
	
	
	




