薛城区住建局2024年第四季度《政府工作报告》进展情况一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年度任务目标 | 责任单位 | 第四季度进展情况 |
| 15 | 培育“四上”企业140家以上。 | 区“四上办”区发改局区工信局区商促局区住建局 | 完成新增纳统入库建筑业企业6家。 |
| 23 | 建成临山、四里石、西小、东巨山、来泉片区回迁工程，完成曹沃片区主体施工，启动古井片区安置房建设，探索推行房票安置，让回迁群众早圆安居梦。 | 区住建局区财政局锦辰集团 | 1、薛庄：施工至装饰装修及配套设施。2、四里石：施工至二次结构及装饰装修。3、东巨山：施工至装饰装修。4、西小：施工至装饰装修及配套工程。5、来泉：已竣工。6、曹沃：施工至主体结构。7、古井：正在进行桩基施工。 |
| 24 | 建成大学路、张山六路，巨山二路、巨山三路、巨山五路，锦阳河南路、锦阳河北路。 | 区住建局区执法局晟润集团晟汇集团物环集团 | 张山六路已竣工通车，锦阳河南支改造工程已竣工。 |
| 27 | 完成文鑫花园等 15 个小区供电改造。 | 区住建局薛城供电中心物环集团 | 已完成。 |
| 28 | 铺设各类管网28公里。 | 区住建局区城乡水务局区执法局晟汇集团物环集团晟润集团 | 长白山路新增供热管网1700米，已完成。永兴路供热管网提升改造400米，已完成。 |
| 29 | 新增城市集中供热面积30万平方米。 | 区住建局晟鸿集团 | 已完成新增供热面积 |
| 34 | 改造**香**江花园等18个老旧小区，深化“党建＋物业”管理模式，提高物业服务水平。 | 区住建局临城街道常庄街道新城街道 | 本年度改造香江花园、怡苑小区等18个老旧小区，涉及房屋187栋、面积59.38万平方米，惠及群众4953户。截至目前，已完成陶庄镇政府宿舍、新宝山一排楼、站前小区等12个项目改造任务。剩余香江花园、珠江华府东西区等6个小区正在建设推进中。 |
| 44 | 完成216户农房节能改造。 | 区住建局有关镇街 |

|  |
| --- |
| 已完成。 |

 |