薛政发〔2020〕4号

薛城区人民政府

关于印发《薛城区2020年创建山东省

森林城市工作实施方案》的通知

各镇政府，临城、常庄街道办事处，巨山街道筹备处工委，区政府有关部门，各有关企事业单位：

现将《薛城区2020年创建山东省森林城市工作实施方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

 薛城区人民政府

 2020年2月28日

（此件公开发布）

薛城区2020年创建山东省森林城市

工作实施方案

为深入贯彻党的十九大精神，落实国家、省、市关于生态文明建设的决策部署，提升全区国土绿化水平，推进创建省级森林城市工作，结合我区实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，全面践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，紧抓乡村振兴、“绿满齐鲁·美丽山东”国土绿化行动和山东省造林绿化“十大工程”等战略机遇，秉承“让森林走进城市，让城市拥抱森林”的宗旨，围绕“水润市驻地，绿满新薛城”的建设定位，全面推进薛城区创建省级森林城市进程，进一步提升我区生态文明建设水平，改善城市宜居环境，提高城市生活品味，为薛城区实现跨越赶超，加快城市转型发展提供坚实的生态基础。

二、任务目标

2020年，完成造林绿化面积5041亩、环城绿道新建及提升24.9公里、森林抚育面积2000亩，全区林木绿化率达到22.65%，全民义务植树尽责率达到90%以上；公众对省级森林城市创建的支持率和满意度达到85%以上。

三、建设重点及布局

围绕城乡造林绿化、环城绿道建设、森林产业发展、森林生态文化建设、森林资源保护五个方面，实施十八大重点项目建设。

（一）城乡造林绿化

1、城区绿地景观提升工程。结合国家生态园林城市创建，实施城区公园改造提升工程，因地制宜建设街头游园、生态街巷、林荫路、林荫停车场等，着力打造山清水秀大新城。2020年，完成城区绿化面积603亩，突出抓好世纪大道、珠江路带状游园、光明路游园等等绿化工作，大力开展单位庭院绿化美化工作，切实提高绿化覆盖率。绿化树种以乡土树种、常绿树种、景观树种中抗性好、吸尘能力强的树种为主，禁止移植受保护的古树名木。（详见附件2表2）

责任单位：区综合行政执法局、区住建局、常庄街道、沙沟镇、巨山街道、各有关单位

2、镇村绿化美化工程。围绕乡村振兴战略，在保护镇村原有质朴田园风貌和自然资源的基础上，结合十里湾·水墨田园、三湾里·薛河古韵等美丽乡村示范片区建设，广泛开展环镇林、围村林及休闲绿地建设，大力推进农村路旁、水旁、宅旁、村旁等“四旁”闲置土地绿化，积极开展森林镇街和森林村居创建活动，不断提高乡村生态环境建设水平，打造“镇镇有公园”“村村有绿地”的格局，实现镇村“生态美、环境优”的建设目标。2020年，完成镇村绿化695亩，力争成功创建1个省级森林镇街和2个省级森林村居。（详见附件2表3）

责任单位：区农业农村局、区住建局、区综合行政执法局、区林业发展服务中心、区农业农村综合服务中心、各镇街

3、道路绿化工程。按照“道路林荫化”原则，以改善城乡环境、提升城市形象为目标，全力构筑城乡绿色网络，2020年，完成道路绿化676亩。结合路域环境综合整治，以郯薛路、山官路、薛周路等19.6公里交通干道绿化为重点，对道路两侧的林带、荒地、拆违治乱后的空闲地等进行提质改造，增绿补绿，倡导使用冠型规则、树形美观的优质树种，着力打造以绿为主、多彩协调的森林生态景观带。农村道路按照“有路必有树”的原则完善道路绿化，重点抓好“四好农村路”道路绿化工程，具备条件的道路两侧按照每侧1-3行树的标准进行绿化。（详见附件2表4）

责任单位：区交通运输局、区综合行政执法局、区林业发展服务中心、薛城公路局、各镇街

4、水系生态廊道绿化工程。结合湿地公园、带状公园开展水岸绿化，2020年完成水系生态廊道绿化893亩。在蟠龙河西岸临城段绳桥村、张桥村、西丁村滩涂地实施景观绿化工程305亩；在蟠龙河东岸常庄段后大村、店子村实施迹地更新造林40亩，栽植无絮杨树；对周营大沙河、杨庄大沙河、十字河、九龙湾等重要水系的现有林带进行加密补植，避免出现绿化断档情况。突出抓好周营大沙河圩子至小营水库段3公里水系绿化工程，打造绿色滨水休闲廊道；结合河流综合治理，重点实施蟠龙河北支（邹坞段）生态修复工程，完成造林绿化面积70亩。水系绿化要以乡土乔木树种及观赏树种为主，单侧林带宽度要达到10米以上，适当增加水生植物，保证绿化效果和水源涵养、水质净化的防护效果。（详见附件2表5）

责任单位：区城乡水务局、区农业农村局、区林业发展服务中心、各镇街

5、山体生态修复工程。以森林资源管护、栽植提升为重点，结合不同山体情况分类实施生态修复。对未成林地、疏林地进行加密补植，完成邹坞镇东山口西山、陶庄镇大陶庄村北山、常庄街道金河山、沙沟镇双山、巨山街道韩龙山等1365亩的造林绿化补植工作；对黄龙山、叮当山、黑峪山、黑风口等破损山体实施生态修复。山体绿化在树种选择上要根据立地条件，以侧柏、黑松等常绿树种为主，增加红栌、黄栌等彩叶树种，打造不同色块，营建多彩山林。（详见附件2表6）

责任单位：区自然资源局、区林业发展服务中心、陶庄镇、邹坞镇、常庄街道、沙沟镇、周营镇、巨山街道

6、农田林网建设工程。紧紧依靠高标准农田建设项目，大力推进农田林网生态化建设。按照“田成方、林成网”的绿化标准，以200—300亩的网格面积为单位，2020年集中连片发展高标准农田林网13100米。栽植女贞等绿化树种，促进提高农田林网建设水平。重点做好邹坞镇3000亩、临城街道3000亩和常庄街道3000亩高标准农田项目的防护林建设。在及时拨款和疫情防控影响不大的前提下，农田林网建设经验收合格后，落实资产移交运行管护措施，把林网树木所有权和管护权移交给村集体，结合“树随地走”成功管护模式，村集体可以将受益分层给承包户。（详见附件2表7）

责任单位：区农业农村局、区自然资源局、区林业发展服务中心、区农业农村综合服务中心、各有关镇街

7、森林抚育工程。科学编制实施森林经营方案，加强森林抚育管理，严格保护公益林。对中幼龄林实施森林抚育工程，促进林木生长，改善林木组成和品质，增强森林水源涵养补给能力，构建健康稳定的森林生态系统。2020年完成邹坞镇、常庄街道、周营镇、巨山街道等镇街2000亩森林抚育工程。（详见附件2表8）

责任单位：区林业发展服务中心、邹坞镇、常庄街道、周营镇、巨山街道

8、郎峪山体绿化。对日月山郎峪片区的宜林地块分6-8个节点高标准实施山体景观绿化工程，根据季节变化，栽植不同种类花卉，呈现不同色彩，打造“绿满薛城，陌上花开”的特色景观“打卡地”。

责任单位：山东晟润水务集团有限公司、区自然资源局、区林业发展服务中心、巨山街道

（二）环城绿道建设

9、十字河绿道新建工程。北起薛城与滕州交界处，南至薛城与微山交界处，全长18公里。（详见附件2表9）

（1）路面：十字河绿道陶庄段道路沥青路面宽8米，其中两侧设置2米宽蓝色自行车道、中间4米宽机动车道；临城段、常庄段道路沥青路面宽6米，单侧设置蓝色自行车道宽2米，机动车道宽4米。

（2）绿化：绿道两侧路肩按照8段8景进行绿化建设，近水岸一侧仅搭配行道树和地被植物，增加通透性；在十字河绿道设立2处“亲水节点”。

（3）其他配套工程，按照《2019年薛城区环城绿道提升工程实施方案》要求实施。

责任单位：薛城区环城绿道提升工程建设领导小组成员单位

10、凤凰绿道、榴园绿道提升工程。加强路肩及节点绿化的管护，对缺株断档处进行补植，增加绿化带密度及色彩度。完善绿道标识系统、拓展驿站服务范围，充分发挥绿道休闲旅游、运动健身功能，塑造环城绿道典范、森林体验基地形象。突出抓好榴园绿道提升工程，在榴园绿道两侧路肩补植大规格石榴树，对山坡地石榴加密补植，强化管理；围绕冠世榴园西大门节点建设，对百年以上古石榴树进行挂牌保护，深入挖掘石榴文化，讲好“石榴王”在薛城的故事；结合市森林生态科普教育基地建设，打造石榴文化廊道、冠世榴园宣传廊道、冠世榴园摄影展廊和石榴农展厅，灵活运用石榴形象元素，强化枣庄石榴之乡的形象，为游客提供良好的休憩体验，吸引来客前往冠世榴园参观游览。

责任单位：薛城区环城绿道提升工程建设领导小组成员单位

（三）森林产业发展

11、特色经济林基地建设。采取新建和改造相结合的方式，以山楂、油桃、石榴等为重点发展品种，在常庄街道实施特色经济林基地建设147亩。突出抓好邹坞镇千亩花椒基地建设，在邹坞镇东山口村、官庄村、西山口村等地发展特色经济林500亩，打造千亩花椒基地。（详见附件2表10）

责任单位：区林业发展服务中心、邹坞镇、常庄街道。

12、苗木花卉产业建设。以现有林木种质资源条件为基础，推进名优和特色培育基地建设，根据创建森林城市和薛城区绿化美化的需求，合理发展种苗花卉生产基地，实现生态和经济效益的双丰收。

责任单位：区林业发展服务中心、各镇街

13、用材林产业建设。结合道路绿化、水系绿化、村庄四旁绿化、农田防护林建设等，实施用材林新建及更新改造工程，鼓励企业和个人抓好用材林建设工作，营造以无絮杨树等为主的速生丰产林，逐步引导用材林树种的多样化、无絮化。

责任单位：区林业发展服务中心、各镇街

（四）森林生态文化打造

14、森林生态科普教育基地建设。协助市林业和绿化局完成蟠龙河大桥节点、冠世榴园西大门驿站、铁道游击队文化节点（凤凰绿道）三处森林生态文化基地建设。

责任单位：区文旅局、区综合行政执法局、区林业发展服务中心、临城街道、沙沟镇、巨山街道等有关镇街

15、义务植树基地建设。加大义务植树宣传力度，组织多种形式的义务植树活动，充分调动社会各界支持和参与义务植树的热情，做好义务植树的保障措施。各镇街新建义务植树基地面积要达到50亩以上。

责任单位：各镇街、有关单位

16、古树名木保护。对全区69株古树名木及两处古树群建立管理档案，明确古树名木的保护单位，并制定专门的保护计划和方案，加大破坏古树名木违法行为的打击力度，确保古树名木资源得到有效保护。

责任单位：区自然资源局、区林业发展服务中心、薛城公安分局、各镇街

17、森林生态文化传播

开展各项“创森”宣传教育活动，增强公众参与山东省森林城市建设的主动性和自觉性，确保公众对“创森”的知晓率和支持率达到85%以上。

在重要地段，如环城绿道、森林公园、市民活动中心、永久性绿地等安装“创森”大型户外广告牌及各种类型的宣传标语口号（责任单位：区综合行政执法局）。各镇街在主要道路沿线设置固定“创森”宣传标语，每个镇街不少于5幅（责任单位：各镇街）。火车站、客运汽车站、重点公交车站、出租车顶灯设置“创森”宣传标语（责任单位：区交通运输局）。开展多种形式的森林文化科普教育宣传，营建各类纪念林，开展树木认种认养活动（责任单位：团区委、区妇联）。大力开展农村社区“农家书屋”建设，举办“创森杯”百日消夏群众文化艺术节；利用各级媒体大力宣传创森工作（责任单位：区委宣传部、区文旅局、区文化旅游事业发展中心）。开展森林旅游节会、观花节、采摘节；挖掘巧姐柳编、石刻、泥塑等旅游产品（责任单位：区文旅局、区文化旅游事业发展中心）。

（五）森林资源保护

18、森林资源“五防”体系建设。围绕护林防火、林业有害生物防治、制止乱砍滥伐林木、乱捕滥猎野生动物、侵占破坏湿地等，做好森林资源保护工作。实行限额采伐，办证率达到100%，非法侵占林地、破坏林木案件查处率达到97%；森林火灾受害率控制在1‰以内；第一代美国白蛾飞防面积12万亩，林业有害生物成灾率控制在1‰以下，叶片保存率达到85%以上，监测覆盖率达到100%，无公害防治率达到90%以上，苗木产地检疫率达到100%。

责任单位：区应急管理局、区自然资源局、区林业发展服务中心、薛城公安分局、各镇街

四、实施步骤

（一）动员部署阶段（2月底前）。2月底前，编制印发实施方案，适时启动创森工作。

（二）建设阶段（11月底前）。9月底前，镇村、林网、荒山造林等绿化任务要全面完成，其他任务要在11月底前完成。

（三）考核验收阶段（7月底验收春季造林，12月底验收雨季造林）。区里组织对各镇街、各有关部门年度绿化造林任务完成情况进行全面考核验收。

五、保障措施

（一）加强领导，落实责任。成立薛城区创建省级森林城市工作领导小组，统一领导、组织、协调推进全区创森工作。各镇街对本辖区内绿化工程建设负全责，党委政府主要负责人是第一责任人、分管负责人是直接责任人。各镇街和区直相关部门要严格按照省级森林城市创建目标，有计划分步骤组织实施，层层落实年度创建方案、创建指标、创建措施和工作重点，做到统一指挥、全面推进，全力打造生态宜居城市。

（二）加大投入，完善政策。创建省级森林城市，必须建立以财政投入为主体、社会投入为基础的资金保障机制。要积极整合林业、住建、农业、水务、自然资源等资金用于林业建设，努力缓解造林资金不足的问题。各镇街、各有关部门，要把创建省级森林城市资金列入财政预算和部门预算，设立专项创建资金，不断加大投入，确保创建所需资金落实到位。要鼓励企业、社会团体、公民投资或捐资造林绿化，鼓励林产品加工龙头企业建立原料林基地，吸引更多投资主体参与创建工作。

（三）多方联动，形成合力。创建省级森林城市是全社会的共同任务，各部门要提高认识，担当作为，密切配合，共同推进。林业、自然资源、农业、财政、住建、综合行政执法、交通运输、公路、水务、环保、规划等部门要根据各自职能，认真做好创建省级森林城市各项工程的规划设计、组织协调和指导建设工作。各镇街要精心组织，加大造林绿化力度，确保完成所承担的工作任务。各级机关、学校、部队和企事业单位，要积极参与到创建省级森林城市活动中来，形成全民参与、全社会动员、全方位推进的工作格局。

（四）强化考核，严格奖惩。区创森办、区重大事项推进中心要对创森工作不定期开展督查，及时通报督查结果，对工作中的难点及时有效跟踪指导。区政府安排专项资金对造林绿化重点工程进行奖补（城区造林绿化不在奖补范围），一是成片造林50亩以上，保存完好验收合格的，区财政每亩奖补500元。二是对新栽植的农田林网（高标准农田项目防护林不在奖补范围），保存完好验收合格的，每1000米区财政奖补500元。

附件：1、薛城区创建山东省森林城市工作领导小组名单

2、薛城区2020年创建山东省森林城市造林绿化

任务表1-10

附件1：

薛城区创建山东省森林城市工作领导小组名单

组 长：尹作义 区委副书记、区政府区长

副组长：刘真政 区委副书记

马 峰 区委常委、区政府副区长

常 涛 区政府副区长

张 恩 区政府副区长、薛城公安分局局长

张贵强 区政协副主席、区交通运输局局长

成 员：翁 军 区政府办公室主任

魏玉华 区委办公室常务副主任

万照广 区委宣传部副部长、

区融媒体中心主任、区社科联会长

张光连 区工会党组书记、常务副主席

张 翔 团区委书记

徐腾利 区妇联主席

石思海 市生态环境局薛城分局局长

唐鲁军 薛城公安分局党委书记

崔家斌 区发改局局长

田传洋 区教体局局长

张百良 区科技局局长

魏永科 区工信局局长

宋 波 区财政局局长

李景东 区人社局局长

单德良 区自然资源局局长

白连刚 区住建局局长

吴晓宇 区城乡水务局局长

褚福刚 区农业农村局局长

田 锋 区文旅局局长

田传刚 区应急管理局局长

孙晋营 区综合行政执法局党组成员、

京沪高铁枣庄站便民中心主任

赵志伟 区统计局局长

魏延峰 区气象局局长

种道广 薛城公路局局长

蔡先锋 区委重大事项推进中心主任

巩存维 区体育事业发展中心主任

孟凡焕 区林业发展服务中心主任

孙延伟 区农业农村综合服务中心主任

殷现耘 区文化旅游事业发展中心主任

孙 婷 陶庄镇镇长

李岽苏 邹坞镇镇长

王 岳 临城街道办事处主任

王立波 常庄街道办事处主任

杜弘善 沙沟镇镇长

王均东 周营镇镇长

宋柱广 巨山街道筹备处工委主任

王广东 区人武部军事科科长

韩业海 山东晟润水务集团董事长

领导小组下设办公室，具体组织创建省级森林城市工作的指导、督促、考核和宣传，常涛同志兼任办公室主任，孟凡焕同志兼任办公室副主任。办公室工作人员分别由区自然资源局、交通运输局、城乡水务局、农业农村局、综合行政执法局、林业发展服务中心抽调人员组成。

附件2：

表1—薛城区2020年创建山东省森林城市造林绿化重点工程规划汇总表

|  |  |
| --- | --- |
| 镇 街 | 造林绿化重点工程 |
| 合 计 | 城区绿地景观提升工程(亩) | 镇村绿化美化工程（亩） | 道路绿化工程(亩) | 水系生态廊道绿化工程(亩) | 山体生态修复工程(亩) | 农田林网建设工程（米） | 森林抚育工程(亩) | 环城绿道提升建设工程(亩) | 森林产业基地（亩） |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **合 计** | **5041** | **603** | **695** | **676** | **893** | **1365** | **13100** | **2000** | **162** | **647** |
| **邹坞镇** | 799 |  | 15 | 14 | 70 | 200 | 2800 | 400 |  | 500 |
| **陶庄镇** | 548 |  |  | 151 | 120 | 200 |  |  | 77 |  |
| **临城街道** | 441 |  | 50 | 27 | 305 |  | 4500 |  | 59 |  |
| **常庄街道** | 766 | 190 | 170 | 93 | 40 | 100 | 5800 | 350 | 26 | 147 |
| **沙沟镇** | 890 | 100 | 195 | 175 | 220 | 200 |  |  |  |  |
| **周营镇** | 703 |  | 205 | 210 | 138 | 150 |  | 450 |  |  |
| **巨山街道** | 894 | 313 | 60 | 6 |  | 515 |  | 800 |  |  |

注：表中列间关系式：2=3+4+5+6+7+10+11。

表2—城区绿地景观提升工程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工 程 位 置 | 造林面积(亩) | 主要造林树种 | 责任部门、镇街 |
| **1** | **合计** |  | **603** |  |  |
| **2** | 小沙河西游园 | 钱江路与永福路交叉口西南  | 90 | 榉树、国槐、樱花等 | 区综合行政执法局常庄街道 |
| **3** | 清华园东北绿地  | 黄河路与茂源南路交叉口东北 | 5 | 银杏、高杆女贞、樱花等 | 区综合行政执法局巨山街道 |
| **4** | 光明路游园 | 高新区城管局西侧 | 3 | 银杏、高杆女贞、海棠等 | 区综合行政执法局巨山街道 |
| **5** | 珠江路带状游园  | 珠江路两侧 | 100 | 银杏、高杆女贞、楸树等 | 区综合行政执法局常庄街道 |
| **6** | 左岸豪庭东绿地  | 海河西路与德仁路交叉口西南 | 9 | 楸树、造型黑松、丝棉木等 | 区综合行政执法局巨山街道 |
| **7** | 民生路、和谐路林荫路改造工程 | 民生路、和谐路 | 25 | 巨紫荆、雪松和美国红枫 | 区综合行政执法局巨山街道 |
| **8** | 世纪大道绿化工程 | 世纪大道 | 371 | 绿化苗木 | 区住建局沙沟镇巨山街道 |

表3—镇村绿化美化工程

| 镇 街 | 村 居 | 造林面积（亩） | 具 体 位 置 | 主 要 造 林 树 种 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** |  | **695** |  |  |  |
| **邹坞镇** | 岩埠 | 5 | 村内绿化 | 女贞、黄杨等 | 7月底之前 |
| 南安阳 | 5 | 村内绿化 | 女贞、黄杨等 | 7月底之前 |
| 刘庄 | 5 | 村内绿化 | 黄杨、卫矛等 | 7月底之前 |
| **小计** | **15** |  |  |  |
| **临城街道** | 张桥 | 40 | 村庄周边绿化 | 杨树 | 7月底之前 |
| 北二 | 10 | 村庄周边绿化 | 杨树 | 7月底之前 |
| **小计** | **50** |  |  |  |
| **常庄街道** | 石坝 | 30 | 村内绿化 | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 王庄 | 20 | 村内绿化 | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 东辛 | 40 | 村内绿化 | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 大山 | 20 | 村内绿化 | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 卜岭东村 | 15 | 村内及周边绿化 | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 卜岭西村 | 15 | 村内绿化 | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 西泥村 | 20 | 村内绿化 | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 粮满 | 10 | 村内绿化 | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| **小计** | **170** |  |  |  |
| **沙沟镇** | 张庄村 | 50 | 村内及周边绿化 | 石榴树 | 7月底之前 |
| 南常西村 | 35 | 村内及周边绿化 | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| **沙沟镇** | 古庄村 | 45 | 围村林建设 | 杨树 | 7月底之前 |
| 戚庄村 | 30 | 围村林建设 | 杨树 | 7月底之前 |
| 大沃村 | 35 | 村内绿化 | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| **小计** | **195** |  |  |  |
| **周营镇** | 后金马村 | 30 | 村内绿化 | 百日红、石楠、黄杨等 | 7月底之前 |
| 前金马村 | 20 | 村内绿化 | 百日红、石楠、黄杨等 | 7月底之前 |
| 邵楼村 | 10 | 村内绿化 | 柳树、女贞、石楠等 | 7月底之前 |
| 牛山村 | 60 | 村内及周边绿化 | 核桃、山楂、梨等 | 7月底之前 |
| 周营二村 | 30 | 村内及入村路绿化 | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 周营三村 | 25 | 村内及入村路绿化 | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 安乐庄村 | 30 | 村内及入村路绿化 | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| **小计** | **205** |  |  |  |
| **巨山街道** | 小吕巷村 | 20 | 村内绿化 | 红叶石楠、竹子 | 7月底之前 |
| 高楼村 | 20 | 村内绿化 | 红叶石楠、竹子 | 7月底之前 |
| 大吕巷村 | 20 | 村内绿化 | 红叶石楠、竹子 | 7月底之前 |
| **小计** | **60** |  |  |  |

表4—道路绿化工程

| 镇 街 | 道路名称 | 绿化长度（米） | 造林面积（亩） | 主要造林树种 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** |  | **67650**  | **676**  |  |  |
| **邹坞镇** | 岩埠村前东西路 | 1250  | 8  | 国槐 | 7月底之前 |
| 南安阳村西南北路 | 1000  | 6  | 国槐 | 7月底之前 |
| **小计** | **2250**  | **14**  |  |  |
| **陶庄镇** | 山官路 | 8000  | 106  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 泰山路至皇殿村 | 3500  | 21  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 井亭至前西 | 4000  | 24  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| **小计** | **15500**  | **151**  |  |  |
| **临城街道** | 张桥至西丁 | 900 | 5  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 张桥至绳桥 | 1000 | 6  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 挪庄穿村路 | 1500 | 9  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 枣曹线至老焦化厂 | 1100 | 7  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| **小计** | **4500**  | **27**  |  |  |
| **常庄街道** | 龙湾泉绿道 | 700  | 10  | 楸树 | 7月底之前 |
| 洛房村北 | 700  | 4  | 楸树 | 7月底之前 |
| 石坝-渐彭 | 500  | 3  | 楸树 | 7月底之前 |
| 郯兰线华众大桥至大辛庄段 | 3500  | 60  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 刘庙王庄卜岭西环线 | 2600  | 16  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| **小计** | **8000**  | **93**  |  |  |
| **沙沟镇** | 郯兰线岩湖至茶棚段 | 7500  | 100  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 东界沟村东路 | 1300  | 8  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 一村至小南庄 | 1300  | 8  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 小南庄至东杨庄 | 1700  | 10  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 薛周路东杨庄村西段 | 700  | 4  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 南常市场至郯薛线 | 1800  | 11  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 东界沟至郯薛线 | 1300  | 8  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 南南路（南常至杨庄段） | 3100  | 19  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 埠上至小南庄（沿河路） | 1100  | 7  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| **小计** | **19800**  | **175**  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| **周营镇** | 薛周路陶官加油站至后马 | 1100  | 60  | 雪松、紫叶李等 | 7月底之前 |
| 薛周路八达饭庄东至服务大厅 | 900  | 70  | 杨树 | 7月底之前 |
| 北李庄入村路 | 600  | 4  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 沙河崖东至季庄 | 1000  | 6  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 一村至曹埠南 | 1000  | 6  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 陶官李村高村大孙庄村间道路 | 8000  | 50  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| 牛山至浏河口 | 4000  | 14  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| **小计** | **16600**  | **210**  |  |  |
| **巨山街道** | 大吕巷至小香城 | 1000  | 6  | 绿化苗木 | 7月底之前 |
| **小计** | **1000**  | **6**  |  |  |

表5—水系生态廊道绿化工程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇 街 | 水 系 名 称 | 绿化长度（米） | 造林面积（亩） | 主要造林树种 | 完成时间 |
| **合计** |  |  | **893** |  |  |
| **邹坞镇** | 蟠龙河北支 | 5000  | 70 | 绿化苗木 | 11月底之前 |
| **小计** |  | **70** |  |  |
| **陶庄镇** | 官庄分洪道鲁桥村—河北庄村 | 4000  | 120 | 绿化苗木 | 11月底之前 |
| **小计** |  | **120** |  |  |
| **临城街道** | 蟠龙河西岸绳桥—西丁段 | 4200  | 305 | 绿化苗木 | 11月底之前 |
| **小计** |  | **305** |  |  |
| **常庄街道** | 蟠龙河东岸后大—郯薛路段 | 1300  | 40 | 无絮杨树 | 11月底之前 |
| **小计** |  | **40** |  |  |
| **沙沟镇** | 周营大沙河圩子-小营段 | 1500  | 120 | 绿化苗木 | 11月底之前 |
| 周营大沙河小营村-小营水库段 | 1500  | 100 | 绿化苗木 | 11月底之前 |
| **小计** |  | **220** |  |  |
| **周营镇** | 周营大沙河白楼湾-红荷湾 | 4600  | 138 | 绿化苗木 | 11月底之前 |
| **小计** |  | **138** |  |  |

表6—山体生态修复工程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇 街 | 村 居 | 造林面积（亩） | 具体位置 | 主要造林树种 | 完成时间 |
| **合计** |  | **1365** |  |  |  |
| **邹坞镇** | 东山口村 | 200 | 东山口西山 | 侧柏、黄栌 | 9月底之前 |
| **小计** | **200** |  |  |  |
| **陶庄镇** | 大陶庄 | 100 | 大陶庄北山 | 侧柏、黄栌 | 9月底之前 |
| 小官庄 | 100 | 小官庄北山 | 侧柏、黄栌 | 9月底之前 |
| **小计** | **200** |  |  |  |
| **常庄街道** | 下于村 | 100 | 金河山 | 侧柏、黑松 | 9月底之前 |
| **小计** | **100** |  |  |  |
| **沙沟镇** | 楼沃村 | 120 | 双山、天穆寨山 | 侧柏、黑松 | 9月底之前 |
| 张庄村 | 80 | 圣土山北侧 | 侧柏、黄栌 | 9月底之前 |
| **小计** | **200** |  |  |  |
| **周营镇** | 官杨庄 | 150 | 曹官庄北山 | 黄栌 | 9月底之前 |
| **小计** | **150** |  |  |  |
| **巨山街道** | 黑峪 | 130 | 韩龙山东侧 | 侧柏、黄栌 | 9月底之前 |
| 黑峪 | 60 | 小土山 | 黄栌、红栌 | 9月底之前 |
| 黑峪 | 225 | 郎峪 | 绿化苗木 | 9月底之前 |
| 来泉庄村 | 100 | 韩龙山北侧 | 侧柏、黄栌 | 9月底之前 |
| **小计** | **515** |  |  |  |

表7—农田林网建设工程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇 街 | 涉及村居 | 林网方面积（亩） | 林网长度（米） | 林网株数 | 完成时间 |
| **合计** |  | 9000 | 13100 | 3475 |  |
| **邹坞镇** | 刘沟村、岩埠、南安阳 | 3000 | 2800 | 900 | 7月底之前 |
| **临城街道** | 西丁村、张桥村、绳桥村 | 3000 | 4500 | 1125 | 7月底之前 |
| **常庄街道** | 东辛村、东黄沟泉村 | 3000 | 5800 | 1450 | 7月底之前 |

表8—森林抚育工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇 街 | 村 居 | 小班面积（亩） | 抚育措施 | 完成时间 |
| 合计 |  | 2000 |  |  |
| 常庄街道 | 下于 | 350 | 综合抚育 | 4月底之前 |
| 邹坞镇 | 东防备 | 400 | 综合抚育 | 4月底之前 |
| 巨山街道 | 黑峪 | 800 | 综合抚育、补植 | 4月底之前 |
| 周营镇 | 官杨庄 | 450 | 综合抚育 | 4月底之前 |

表9—环城绿道提升建设工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿道名称 | 序号 | 起 止 | 长度（千米） | 面积（亩） | 主要造林树种 | 所属镇（街） | 完成时间 |
| **合 计** |  |  | **24.9** | **162** |  |  |  |
| **十字河****绿 道** | 1 | 滕州市与薛城区界—后湾村北 | 0.73 | 6.6 | 上层植物：早樱、雪松、淡竹；下层植物：金鸡菊、波斯菊、石竹 | 陶 庄 镇 | 7月底之前 |
| 2 | 后湾村北—后湾村南 | 0.82 | 7.4 | 上层植物：银杏、大叶女贞； 下层植物：大叶扶芳藤 | 7月底之前 |
| 3 | 后湾村南—黄洪路 | 2.97 | 26.7 | 上层植物：银杏、雪松；下层植物：地被石竹、连翘、蔷薇 | 7月底之前 |
| 4 | 黄洪路—前西 | 4.03 | 36.3 | 上层植物：巨紫荆；下层植物：金森女贞 | 7月底之前 |
| 5 | 前西—省道S348 | 4.13 | 37 | 杨树保留。上层植物：池杉、黑松；下层植物：连翘、蔷薇、狼尾草 | 临城街道 | 7月底之前 |
| 6 | 省道S348—西丁桥村 | 2.44 | 22 | 上层植物：池杉、垂柳、黑松、淡竹；下层植物：二月兰、千屈菜、狼尾草 | 7月底之前 |
| 7 | 西丁桥村—省道S352 | 1.04 | 9.4 | 上层植物：楸树、垂柳、黑松、淡竹；下层植物：二月兰、千屈菜、狼尾草 | 常庄街道 | 7月底之前 |
| 8 | 省道S352—薛城微山界 | 1.84 | 16.6 | 上层植物：楸树、垂柳、黑松、淡竹；下层植物：二月兰、千屈菜、狼尾草 | 7月底之前 |
| **小 计** | **18** | **162** |  |  |  |
| **凤凰绿道** | 1 | 长白山路—店韩路 | 3.5 |  | 补植提升 |  | 7月底之前 |
| **榴园绿道** | 2 | 店韩路—薛城区与峄城区界 | 3.4 |  | 补植提升 |  | 7月底之前 |

表10—经济林基地

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇 街 | 村居 | 造林面积（亩） | 主要造林树种 | 完成时间 |
| **合 计** |  | **647** |  |  |
| **邹 坞 镇** | 东山口、官庄村、西山口村等 | 500 | 花 椒 | 9月底之前 |
| **常庄街道** | 东辛庄村、大山村、泉头村、卜岭东村、付庄村等 | 147 | 山楂、油桃、石榴等 | 9月底之前 |

 薛城区人民政府办公室 2020年2月28日印发