山东大象建筑安装工程有限公司

扬

尘

治

理

专

项

施

工

方

案

左岸佳园项目部

2019年4月

目  录

一、编制依据：	2

二、工程概况	2

三、组织机构：	3

五、管理目标：	3

六、施工现场环境保护工作计划	4

七、施工现场环境保护管理制度	5

八、施工现场环境保护措施：	7

九、应急措施：	10

# 一、编制依据：

# 1、招投标文件及施工图纸。

2、施工组织设计。

3、国家及地方政府的有关建筑法律、法规、条文。

4、标准规范

《中华人民共和国安全生产法》

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012

《建筑机械使用安全规范》JGJ33-2012

《建筑施工高空作业安全技术规范》JGJ80-2016

《建筑工程施工现场供电用电安全规范》GB50194-2011

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全规范》JGJ130-2012

二、工程概况

（1）建筑慨况

本工程位于茂源路西侧，总建筑面积17658m²，由山东大象建筑安装工程有限公司承建，本工程为筏板基础框架剪力墙结构。

三、组织机构：

1、成立梁众苹果郡工程扬尘控制领导小组，负责指挥及协调工作，人员组成如下：

组长：梅永辉 ，副组长：苏富国

成员：李秀勤、王羽蒙、毡坤

2、职责

⑴、梅永辉：任务是了解出现污染源的原因。

⑵、苏富国：任务是及时组织人员采取切实可行的有效控制措施进行处理。

五、管理目标：

质量目标：一次验收合格。

职业健康安全目标：零事故，零死亡。

环境管理目标：重庆市文明工地标准。

六、施工现场环境保护工作计划

1、认真学习和贯彻执行国家有关环保的法令、法规和条例，达到市级文明施工现场的要求。

2、积极全面开展环保工作，成立环保领导小组，建立环保自我保障体系和环保信息网络，并保持正常运行。

3、加强环保宣传工作，提高全员环保意识。

4、现场采用图片，宣传画册，表扬，奖励等方式普及环保知识，并将环保知识落实到每个人的头上。

5、对每个上岗工人进行环保岗前培训。

6、现场建立环保义务监督制度，保证及时反馈环保信息，对环保做得不周之处立即加已整改，并及时提出整改方案，积极改进并完善环保措施。

7、严格按施工组织设计中环保措施开展环保工作，其针对性和可操作性要强。

8、公司决定由褚刚同志对施工现场定期或不定期地做好扬尘污染的监控工作，并做记录。

9、管理目标中扬尘控制达标的具体指标有：施工材料进出采用翻盖车辆、堆放采用简易房舍覆盖彩条布；车辆进出用水清洗；生活垃圾袋装化；建筑垃圾运至指定地点，每天清运；施工区、生活区、办公区洒水每天清扫，并保持整洁。

扬尘控制清单：

| 序号 | 作业活动 | 重大环境因素 | 可能导致环境影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑和生活垃圾的排放 | 土壤污染 | 影响市容环境造成土壤变质 | 严格按废弃物处理管理规定 |
| 2 | 泥浆和生活污水排放 | 废水排放 | 堵塞居民管道 影响居民生活 | 二级沉淀，三级排放 |
| 3 | 道路清扫 | 扬尘污染 | 影响市容环境 影响职工健康 | 制定扬尘专项施工方案 |
| 4 | 土方开挖 | 扬尘污染 | 影响市容环境 影响职工健康 | 制定扬尘专项施工方案 |
| 5 | 垃圾、材料运输 | 扬尘污染 | 影响市容环境 | 制定扬尘专项施工方案 |
| 6 | 露天材料堆放 | 扬尘污染 | 影响市容环境 影响职工健康 | 制定扬尘专项施工方案 |
| 7 | 土方外运 | 扬尘污染 | 影响市容环境 | 制定扬尘专项施工方案 |

# 七、施工现场环境保护管理制度

为加强施工现场环境保护管理，创建文明施工环境，根据相关法律、法规，特制定本工程环境保护管理制度。

1、坚决执行和贯彻国家和地方有关环境保护的法律、法规、杜绝环境污染和扰民。

2、施工组织设计必须考虑环境保护措施，并在施工作业中组织实施。

3、建立健全环保管理体系，并制定岗位责任制。

4、优化生产工艺和流程，严格淘汰高污染、高耗能的落后生产技术、工艺和装备。

5、定期进行环保宣传教育活动，不断提高职工的环保意识和法制观念。

6、施工期间固体废物（矸石、灰渣等）排放要严格在指定地点排放，堆放整齐并压实，定期维护，以防垮塌，并应设立安全警示标志，由专人负责计量、检查、记录。

7、清理施工垃圾，必须搭设封闭式临时专用垃圾箱，并采用专车装运，严禁随意随地抛散。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。

8、施工现场的主要道路要进行硬化处理，裸露的场地和集中堆放的土方采取覆盖、固化等措施。

9、施工现场土方作业应采取防止扬尘措施。

10、从事土方、混凝土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施；施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施。

11、施工现场的材料存放场地必须平整坚实。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。

12、施工现场设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类集中存放，并及时清运出场。

13、施工现场的机械设备、车辆的尾气排放要符合国家环保排放标准的要求。

14、施工现场严禁焚烧各类废弃物。

15、施工现场要设置排水沟及沉淀池，施工污水经沉淀后方可排入市政污水管网或河流。

16、施工现场存放的油料和化学气体、溶剂等物品应设有专门的库房，地面应做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂集中处理，不得随意倾倒。

17、食堂要设置隔油池，并及时清理。

18、食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线设置过滤网，并与市政污水管线连接，保证排水通畅。

19、施工现场应按照现行国家标准《建筑施工场界噪音限值及其测量方法》（GB12523—12524）制定降噪措施。

八、施工现场环境保护措施：

为使施工期间的环保工作有序，有效进行，保护和改善生活环境与生态环境，防止由于建筑施工造成的作业污染和扰民，减少施工过程对周围环境造成的不利影响，保障工地附近居民和施工人员的身体健康，我们针对工程施工期面临的敏感环境问题，敏感点和生产的主要环境影响，依照国家及地方环境相关法规的要求确定出施工过程中环保工作的具体安排。将环保工作规范、系统地贯穿施工期的全过程。使施工期的环境影响达到相关法规、标准和环评报告的要求。

1、防止施工噪声污染措施

（1）、严格控制施工噪音。

（2）、作业时尽量控制噪音影响，对噪声过大的设备尽可能不用或少用。合理选用低噪音的先进机械设备，

（3）、对产生噪音的重点设施、设备采取加强润滑和维护保养等有效措施，以减少噪音对周围环境的影响。

（4）、在施工现场倡导文明施工，尽量减少人为的大声喧哗，避免人为产生噪音，做到施工不扰民

（5）、在振捣混凝土时，对操作工人进行技术交底，严禁振捣棒直接振捣钢筋及模板。

（6）、对噪声过大造成环境污染的机械施工，采取有效降噪声处理措施，其作业时间限制在规定时间内。尽量避免夜间施工。

2、防止大气污染措施

（1）、扬尘管理

加强对可能产生扬尘的物资管理，袋装水泥、砂、石等在装卸及使用过程中，应避免从高处摔落，应轻拿轻放，不应用力摔打。

清理施工垃圾时使用容器吊运，严禁随意凌空抛撤造成扬尘。施工垃圾及时清运，清运时，适量洒水减少扬尘。

在切割瓷砖、砼等块体材料时采用湿作法。

对施工现场的道路、砂、石等建筑材料堆场及其他作业区，在连续高湿地面干燥时，要经常洒水湿润，保持尘土不上扬。

对进出现场的车辆，进行严格地清扫；对土方外运，派专人进行清扫，并拍实车上泥土，对松散易飞的物体采取覆盖。对进入施工现场的车辆，由门卫负责，严把出入制度；在大门口设冲洗设备，高压水枪，排水沟和沉砂池；对出入车辆必须清洗干净后方能放出，严禁带泥上路；冲洗的污水流入排水沟流向沉砂池后再排入市政管网。特别土方外运时，必须增设一名人员，进行清扫和清洗，做好扬尘控制。

散体物料、建筑垃圾必须按照规定实行车辆密闭化运输，装卸时严禁凌空抛散。易飞扬的细颗粒散体材料尽量库内存放，如露天存放时采用严密覆盖；运输和卸运时防止遗洒飞扬。

建筑垃圾应及时清运至垃圾站，如运出场外，必须进行遮盖。

装载建筑垃圾的车辆，不得超载超量，必防遗漏。

（2）、烟尘管理

生活区尽量采用液化气、煤气和电，不得使用木料和竹片等，减少烟尘污染。

工地上使用的各类柴油、汽油机械执行相关污染物排放标准，不使用气体排放起标的机械。

工地严禁焚烧垃圾和废物料及油毡、塑料等，更不得焚烧有毒、有恶臭物体。

3、防止水污染措施

（1）、办公区、施工区、生活区合理设置排水明沟、排水管，道路及场地适当放坡，做到污水不外流，场内无积水。并保证工地排水和废水处理设施在整个施工过程的有效性。

（2）、在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池，排放的废水先排入沉淀池，经二次沉淀后，方可排入城市排水管网或回收用于洒水降尘。

（3）、在厕所附近设置砖砌化粪池，污水均排入化粪池。

（4）、禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

（5）、加强对施工机械的维修保养，防止机械使用的油类渗漏进入地下水中。

（6）、清洗油罐、机械设备配件时，必须在指定设有隔油池。

九、应急措施：

为了确保重大环境污染发生以后，我项目部能迅速、高效、有序地开展重大环境污染源的治理及善后工作，采取切实有效的措施及时控制污染源，及时制止重大环境污染源的继续发生，最大限度地降低对环境的污染，特制定本项目部环境污染应急准备和响应

1、组织机构（见前面）

2、事件处理程序

（1）、施工现场发生一般的环境(如噪声超标)污染，项目部环境污染应急响应指挥部组织相关人员及时处理、中止施工，并制定相应的处理方案及采取有效措施，确保能达标时方可继续施工；

（2）、施工现场发生较为重大的环境污染，项目部应及时组织人员进行抢险，同时采取有效措施，切断污染源，及时制止污染的持续发展，并及时上报总公司及有关部门。

（3）、对很严重的环境污染发生(如火灾发生、大量有害有毒化学品泄漏)，要首先保护好现场，组织项目部人员进行自救并立即向公司及有关部门上报事件的初步原因、范围、估计后果。如有人员在该严重的环境污染中受到人身伤害，则应立即送当地医院进行救治或打120电话求救；同时通知环保部门进行环境污染的检测。当总公司接到通知以后，指挥部人员赶赴现场，按各自职能组织抢险，成立抢险组。

（4）、火灾发生后，立即遵循消防预案相关规定，采取切实有效措施，以最快速度切断火源，断绝着火点，控制火势直至熄灭火灾；并做好现场的有效隔离措施，及火灾后的善后处理工作；及时有组织地分类清理、清运，最大限度地减少环境污染：当发生大量有害有毒化学品泄漏后，应及时采取隔离措施，采取适当防护措施后及时清理外运，或采取隔离措施后及时委托环保部门处理、检测，以求对环境的污染降低到最低限度。